Утверждена

Постановлением

администрации МО «Поселок Айхал»

от 13.03.2017 № 58

в редакции Постановления от 05.10.2017 № 324

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 гг.»**

п. Айхал, 2016 год

**Содержание программы**

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г.г.»
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г.г.»
3. Основные цели и задачи программы «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г.г.» с указанием сроков и этапов ее реализации.
4. Перечень программных мероприятий.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019г.г.».
6. Механизм реализации программы «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019г.г.», включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с организациями, являющимися участниками программы, включая внебюджетные источники финансирования и финансирование бюджетов разных уровней.
7. Оценка эффективности программы «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019г.г.».
8. Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019г.г.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | Муниципальная программа «Благоустройство МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г.г.» (далее по тексту Программа) | | | |
| Цели муниципальной программы | Целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий поселка в целях улучшения качества жизни населения поселка:   1. Улучшение внешнего облика поселка; 2. Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения. 3. Сохранение памятников истории и культуры, других памятных 4. мест. 5. Обустройство внутриквартальных территории многоквартирных 6. жилых домов и мест общего пользования. 7. Развитие системы детских игровых и открытых спортивных 8. площадок. 9. Улучшение санитарного состояния территорий поселка. 10. Улучшение освещения территорий поселка. | | | |
| Задачи  муниципальной  программы | 1. Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства; 2. Организация работ по озеленению поселка, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения; 3. Организация работ по вывозу бесхозных автомобильных кузовов и самовольно установленных гаражей, контейнеров. 4. Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий и территорий общего пользования индивидуальной застройки; 5. Содержание и обслуживание памятных мест поселка, скверов и площадей, выполнение ремонтно-реставрационных работ; 6. Строительство современных детских игровых и обучающих спортивных, оздоровительных площадок; 7. Очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок; 8. Реконструкция и ремонт уличного освещения. | | | |
| Координатор  муниципальной  программы | Администрация МО «Поселок Айхал» | | | |
| Заказчик муниципальной  программы | Администрация МО «Поселок Айхал» | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы с 2017 г. по 2019 год. | | | |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация МО «Поселок Айхал» | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам и источникам финансирования: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Итого | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| Всего | 75065,90 | 21859,67 | 22226,50 | 30979,72 |
| Средства бюджета МО «Поселок Айхал» | 72042,07 | 18835,85 | 22226,50 | 30979,72 |
| Средства бюджета МО «Мирнинский район» | 1023,83 | 1023,83 |  |  |
| Средства бюджета РС (Я) | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | * 1. Повышение уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов,   расположенных на территории поселка Айхал.   * 1. Увеличение количества спортивно-оздоровительных,   обучающих площадок, а также расширение существующих  детских игровых площадок на территории поселка Айхал.   * 1. Улучшение внешнего облика поселка посредством: * реставрационных работ на памятниках и объектах   культурного наследия;   * ремонта, изготовления и установки газонных ограждений.   4.Повышение уровня благоустройства территории поселка посредствам:  - соблюдения санитарных норм и правил по содержанию территорий;  - уменьшения количества брошенных кузовов и самовольно установленных гаражей, контейнеров;  5. Уменьшение количества несанкционированных свалок.  6. Повышение надежности электрических сетей. | | | |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселка Айхал и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселка Айхал, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не на всей территории. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние и все же нуждаются в постоянном уходе. Необходимо проводить систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселка Айхал нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и эффективного обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета поселка на содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселка в данных услугах и повышении их качества. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на объектах поселка, расходы бюджета поселка на указанные цели ежегодно возрастают.

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности в поселке, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:

* Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.
* Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных актах вандализма.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории поселка Айхал:

* Необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселка.
* Содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселка, строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, в связи с тем что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит.

Таким образом, уровень благоустройства поселка, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения в поселке.

1. Основные цели и задачи программы

Программа разработана в целях определения направлений и способов обеспечения программными методами комплексного благоустройства и оформления центральных улиц поселка, с учетом их функционального назначения, повышения художественной выразительности.

Комплексное благоустройство территории поселка, относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно создавать благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселка.

Программа благоустройства поселка Айхал на период 2017 - 2019 годы является логическим продолжением муниципальной целевой Программы на 2014 – 2016 годы и отражает в себе основные направления благоустройства до 2019 года.

***Основные цели программы:***

1 Улучшение внешнего облика поселка;

2. Сохранение, реабилитация и развитие существующего поселкового озеленения.

3. Сохранение памятников истории и культуры, других памятных мест.

4. Качественное обустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых

домов.

5. Развитие системы детских игровых и открытых спортивных площадок.

6. Организация эффективной санитарной очистки территорий, сбора бытовых отходов.

***При достижении указанных целей Программы должны быть решены следующие основные задачи:***

* Сохранены памятники истории и культуры, другие памятные места.
* Качественно обустроены внутриквартальные территории многоквартирных жилых домов и места общего пользования районов индивидуальной жилой застройки.
* Достигнуто развитие системы детских игровых и открытых спортивных площадок в целях создания условий для оздоровления, занятия массовым спортом и физической культурой, а так же обустройство существующих детских игровых площадок дополнительными элементами.
* Улучшена санитарно экологическая обстановка в частном секторе и на свободных территориях путем ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора.

1. Перечень программных мероприятий.

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий (Приложение 1) направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающие организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ.

Основой Программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

* + - 1. *Выполнение изыскательских и проектных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.*

Результаты проектных работ используются для формирования и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обоснования рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений с целью контроля за соблюдением требований нормативных документов и государственных стандартов. *Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения поселка.*

Организация благоустройства и озеленения территории поселка, использования, охраны, защиты зеленых зон расположенных в границах поселка.

Ежегодно из средств поселкового бюджета выделяются средства на выполнение работ по цветочному оформлению поселка, посадки деревьев и кустарников. За время действия предыдущей программы была произведена посадка 5384 саженцев. Увеличение зеленых насаждений на территории поселка крайне необходимо, принимая во внимание тот факт, что поселок находится в климатических условиях Крайнего Севера и население испытывает постоянное кислородное голодание, и в то же время деревья и кустарники выполняют защитную функцию пыле задержания. Кроме того корневая система является стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы.

К сожалению принимая во внимание погодно-климатические условия и состояние почвы, не всем посаженным деревьям и кустарникам удалось прижиться. Поэтому для посадки следует использовать крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников. Требуется своевременное проведение работ по посадке и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселка, с обязательным условием добавления растительного грунта.

Помимо Администрации МО «Поселок Айхал» поселковым озеленением активно занимается АК «АЛРОСА» (ОАО). На период 2017 – 2019гг за счет средств Компании ежегодно планируется высадка деревьев и кустарников.

* + - 1. *Мероприятия по улучшению внешнего облика поселковых территорий.(вывоз самовольно установленных гаражей и брошенных кузовов автомобилей, контейнеров).*

Мероприятия, направленные на освобождение территорий от разукомплектованного автотранспорта, от таких сооружений как самовольно установленные металлические гаражи и контейнеры.

На территории поселка находится большое количество брошенных кузовов и самовольно установленных гаражей, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий территория поселка захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения в этом направлении. В течение предыдущей программы вывезено с территории поселка более ста брошенных разукомплектованных кузовов автомашин. Ситуация обязывает продолжать работу и в дальнейшее, что в свою очередь позволит существенно освободить внутриквартальные территории от нагромождений, увеличить количество свободного места, повысить уровень комфортности

*4.Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования индивидуальной застройки;*

В программе запланированы мероприятия по устройству внутриквартальных газонных ограждений. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и на сохранность внутриквартального озеленения, так как из года в год жители поселка устраивают самовольные стоянки автотранспорта на участках существующего озеленения, тем самым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательных жильцов того или иного жилого дома.

*5.Содержание и обслуживание памятных мест поселка, скверов и площадей.*

В целях поддержания благоустройства памятных мест поселка, ежегодно проводятся мероприятия по содержанию и обслуживанию территорий, а также работы по содержанию и обслуживанию фонтана. В рамках программы возникает необходимость выполнения реставрационных работ на памятниках в связи с тем, что со временем происходит частичное разрушение.

*6.Строительство современных детских игровых и обучающих спортивных, оздоровительных площадок;*

За время выполнения предыдущей муниципальной целевой программы «Благоустройство» была проведена масштабная работа по закупке и установки на территории поселка детских спортивных площадок.

Что позволяет на сегодня судить о насыщенности поселком детскими игровыми площадками, потребность в дальнейшем приобретении дополнительных комплексов отсутствует. В то же время в рамках этой программы необходимо будет выполнить работы по закупке и установке на существующих площадках дополнительных элементов, т.к. некоторые комплексы требуют дополнений, а также за время пользования часть элементов пришла в негодность.

Кроме того в поселке на сегодня ощущается нехватка спортивных площадок, в рамках программы необходимо будет выполнить строительство дополнительных мест для спортивно-массового отдыха.

*7.Очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;*

Так как основная причина – захламление территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселка, предусматриваются мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов с территорий посредством вывоза и утилизации в течение 3 лет.

*Наличие бродячих животных на территории поселка.*

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими зооносными инфекциями, и несоблюдение общих требований содержания животных населением на территории поселка появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Финансирование обеспечения мероприятий Программы осуществляется за счет средств:

* бюджета МО «Поселок Айхал»
* внебюджетных источников (средств собственников)
* бюджетов разных уровней

Описание программного финансирования по годам представлено в Приложении 1 настоящей Программы, всего по программе тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 г** | **2018 г** | **2019 г** | **Итого** |
| Средства местного бюджета (тыс. руб.) | 18835,85 | 22226,5 | 30979,72 | 72042,07 |
| Средства МО «Мирнинский район» | 1023,83 |  |  | 1023,83 |
| Внебюджетных источников (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Бюджет РС (Я) (тыс. руб.) | 2 000 |  |  | 2 000 |
| **Всего:** | **21859,67** | **22226,5** | **30979,72** | **75065,90** |

1. **Механизм реализации программы «Благоустройство поселка Айхал на период 2017-2019г.г.»**

Механизм реализации Программы включает в себя:

* организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;
* методические и информационные мероприятия.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется Администрацией МО «Поселок Айхал».

Отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежегодно по результатам прошедшего года представляется Администрацией МО «Поселок Айхал». В отчет должна включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы.

1. **Оценка эффективности программы**

По внешнему облику поселка оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Разнообразная структура озеленения, обеспечение чистоты территории - неизменные атрибуты современного, развитого поселка. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию поселка Айхал, улучшению качества жизни населения поселка, развитию муниципальных услуг в области благоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории поселка.

Успешная реализация Программы позволит достичь:

1. Повышения уровня озеленения и эстетичности поселковых улиц и дворов, расположенных на территории поселка Айхал, путем устройства газонов и зелёных насаждений в общественных местах и жилой зоне.
2. Повышения уровня комфортности проживания посредством строительства специализированных детских площадок, зон отдыха на территории поселка.
3. Улучшение технического и эстетического состояния объектов посредством проведения:

* реставрационных работ на памятниках и объектах культурного наследия;
* ремонта и устройства газонных ограждений.

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей - обеспечение высокого качества и содержания объектов внешнего благоустройства.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - это создание благоприятной обстановки для жителей поселка.

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на поселковых территориях, повышении уровня культуры жителей поселка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.